Д О Г О В О Р   №

«  »                   2010 г.                                                           г. Выборг, Ленинградской области

ООО «Альтернатива»,  именуемое  в  дальнейшем  Исполнитель,  в лице Генерального директора Горбаня Ю.Г., действующего на основании Устава, с одной стороны, и СНТ «Ёлочка»,  именуемое в дальнейшем Заказчик, в лице Председателя садоводства Гладких А.Ф.,  действующего на основании Устава, с другой стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА.

ЗАКАЗЧИК  поручает,  а  Исполнитель принимает  на   себя выполнение следующих  работ по земельному участку СНТ «Ёлочка»:

1.1. Горизонтальная (кадастровая) съемка в масштабе  М 1:1000 земельного участка СНТ «Ёлочка» площадью 12,0 га. в границах землеотвода  (пересъемка участка в связи с изменением застройки территории) с учетом ранее выполненной кадастровой съемки.

1.2.  Проект планировки и застройки территории СНТ «Ёлочка» включающий разработку Генерального плана застройки территории, выполненного с учетом фактического использования садовых участков и внешних границ территории.

1.3. Формирование межевого дела на земли общего пользования, оформляемые в собственность СНТ «Ёлочка»

2. ОБЯЗАННОСТИ  ИСПОЛНИТЕЛЯ.

2.1. Исполнитель обязуется за своей ответственностью, своими кадрами и техническими средствами выполнить все обусловленные Договором  работы и сдать их Заказчику.

2.2. В целях обеспечения  правильности установления границ земельных участков, в границах садоводства и границ садоводства в целом в процессе работы Исполнитель выполняет  два варианта Проекта планировки и застройки территории СНТ. Первый вариант Проекта планировки территории и застройки – промежуточный выполняется с учетом фактического использования  земельных участков по топографической съемке в границах землеотвода и  передается Председателю СНТ «Ёлочка» Гладких А.Ф. для рассмотрения и согласования со всеми членами СНТ в целях устранения неточностей при определении  границ садовых участков. Второй окончательный вариант Проекта планировки территории и застройки, выполняется с учетом замечаний и пожеланий членов садоводства к первому варианту   и  с учетом действующих норм и правил, и передается  на подписание всеми членами СНТ, для подтверждения устранения замечаний. Проект планировки и застройки территории СНТ «Ёлочка» утверждается общим собранием членов садоводства «Ёлочка».

2.3. Исполнитель передает проектную документацию на рассмотрение и согласование в отдел по архитектуре и градостроительству КУМиГ Администрации МО «Выборгский район» Л.О. При необходимости вносит изменения в проектную документацию для устранения замечаний специалистов КУМиГ.

2.4. Согласованную проектную документацию Исполнитель передает Заказчику по промежуточному Акту приема-передачи выполненных работ.

2.5.  В процессе работы над проектной документацией Исполнитель совместно с Заказчиком собирает сведения о смежных землепользователях и другую информацию, необходимые для разработки и согласования Проекта.

2.6. После завершения работ по настоящему договору Исполнитель передает Заказчику выполненный и согласованный в КУМиГ Проект планировки и застройки территории СНТ «Ёлочка» в двух экземплярах, по  Акту приема- передачи выполненных работ.

2.7.    Исполнитель вправе для выполнения работ  по настоящему Договору привлекать третьих лиц, при этом за качество и сроки работ третьих лиц Исполнитель несет ответственность как за свою собственную работу.

3. ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА.

3.1. Предоставить до начала работ необходимую  исходную документацию, включающую в себя правовые документы на использование земель под СНТ.

3.2. Предоставить всем членам садоводства промежуточный вариант генерального плана на рассмотрение и при необходимости внесение изменений и уточнений конфигурации границ земельных участков.

3.3. Подписать окончательный вариант Проекта планировки и застройки территории у всех членов садоводства и утвердить его на общем собрании.

Согласовать проект планировки и застройки земельного участка СНТ «Ёлочка» со смежными землепользователями.

Согласовать межевой план земель общего пользования и подписать Акты согласования местоположения границ земель общего пользования у всех смежных землепользователей.

3.2.  Оплатить выполненные в соответствии с настоящим Договором работы.

4. СТОИМОСТЬ РАБОТ И УСЛОВИЯ РАСЧЕТА.

4.1. За  работу,  выполненную, по настоящему Договору  Заказчик перечисляет Исполнителю 350000 рублей (триста пятьдесят тысяч рублей).

4.2. Оплата производится в три этапа:

Аванс в размере 110000 рублей (сто десять тысяч рублей) в течение 5-ти дней после подписания настоящего договора.

После выполнения кадастровой съемки и предоставления ее Заказчику, последний  выплачивает ещё Исполнителю 110000 рублей (сто десять тысяч)

В течение 5 дней после выполнения работ и подписания Акта сдачи – приемки выполненных работ предусмотренных в п.п., 1.2, 1.3  Заказчик перечисляет Исполнителю оставшуюся часть договорной стоимости работ  - 130000 рублей (сто тридцать тысяч).

4.3. Все работы по повторному изменению конфигураций границ земельных участков возникшие после выполнения окончательного варианта  Проекта планировки и застройки территории после передачи его Заказчику на согласование членами  СНТ оплачиваются дополнительно.

4.4. Если работа прекращается по инициативе Заказчика, то она оплачивается Исполнителю в объеме выполненных работ и производственных издержек.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН.

За нарушение условий Договора виновная сторона возмещает другой стороне причиненные таким нарушением  убытки в порядке, предусмотренном действующим законодательством.

6. СРОК ДЕЙСТВИЯ НАСТОЯЩЕГО ДОГОВОРА.

Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания  и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств.

7. ФОРС-МАЖЕР.

7.1. При возникновении обстоятельств, которые делают полностью или частично невозможным выполнение Договора одной из сторон, а именно: пожар, стихийное бедствие, военные действия всех видов, изменение текущего законодательства и другие возможные обстоятельства непреодолимой силы, не зависящие от сторон, сроки выполнения обязательств, продлеваются на то время, в течение которого действуют эти обстоятельства.

7.2. Если обстоятельства непреодолимой силы действуют в течение более 3 (трех) месяцев, любая из сторон вправе отказаться от  дальнейшего выполнения обязательств по Договору, причем ни одна из Сторон не может требовать от  других возмещения убытков.

7.3. Сторона, оказавшаяся не в состоянии выполнить свои обязательства по настоящему Договору, обязана немедленно известить другую Сторону о наступлении или прекращении действия обстоятельств, препятствующих выполнению этих обязательств.

8. ПОРЯДОК СДАЧИ И ПРИЕМКИ РАБОТ.

8.1. При завершении работ  ИСПОЛНИТЕЛЬ предоставляет ЗАКАЗЧИКУ Акт приемки работ с приложенными к нему материалами (согласно Договора).

8.2   Заказчик в течение трех дней после получения акта обязан направить исполнителю подписанный Акт или мотивированный отказ от приемки работ.

Работа считается принятой, если от Заказчика не последовало никаких документов в течение 10 дней после уведомления его об окончании работ.

9. УСЛОВИЯ СОГЛАСОВАНИЯ СВЯЗИ МЕЖДУ СТОРОНАМИ.

Все сообщения и уведомления, передаваемые сторонами в связи с настоящим Договором, передаются лично.

10. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ.

10.1.  Настоящий   Договор составлен в двух экземплярах по одному для каждой из Сторон.

10.2. В случаях, не предусмотренных настоящим Договором, Стороны руководствуются действующим гражданским законодательством РФ.

10.3. Приложения к настоящему Договору являются неотъемлемой  его частью

(календарный план график, протокол о договорной цене, перечень предоставляемых Заказчиком документов).

ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ  СТОРОН

| ЗАКАЗЧИК: СНТ «Ёлочка», 188806, Ленинградская область, Выборгский район, Председатель правления СНТ «Ёлочка» __________________ Гладких А.Ф. | ИСПОЛНИТЕЛЬ: ООО «Альтернатива» 188800, г. Выборг, Московский пр. 22 ИНН 4704051930 КПП470401001 Санкт Петербургский филиал ОАО «Банк - Москвы», г. Санкт Петербург р/с 40702810600480000531 к/с 30101810600000000799 БИК 044030799 Тел/факс (8-813-78) 20057 Email:alternativa20057@mail.ru Генеральный директор ООО «Альтернатива» _______________ Горбань Ю.Г. |
| --- | --- |